[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РУДАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РУДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от __.__.2025 № __
х. Ленина
Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Рудаковского сельского поселения «Благоустройство территории Рудаковского сельского поселения» за 12 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Рудаковского сельского поселения от 23.11.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Рудаковского сельского поселения», Администрация Рудаковского сельского поселения постановляет:
1.
Утвердить отчет о финансировании  и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Рудаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рудаковского сельского поселения и основные направления благоустройства» по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.
Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста  первой категории муниципального хозяйства   М.П. Рубцову.

	И.О. Главы Администрации

Рудаковского сельского поселения
	О.В. Болкун

	Верно   

Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям
	Л.П. Дикая


Приложение № 1                       к постановлению Администрации Рудаковскогого сельского поселения

                   от __.__.2025 №__ 
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Рудаковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рудаковского сельского поселения и основные направления благоустройства» отчетный период 31.12.2024
	№ п/п
	Наименование

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель  
  (ФИО)
	Результат

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации мероприятия, 
наступления контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рудаковского сельского поселения и основные направления благоустройства»

	1.1    
	Расходы на уличное (наружное) освещение территории
	Рубцова М.П.
	Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	1051,0
	1021,6
	

	2.1
	Мероприятия по содержанию зеленых насаждений
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	

	2.2
	Благоустройство (содержание) мест захоронения
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	90,0
	89,9
	

	2.3
	Реализация прочих мероприятий
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	87,3
	57,5

	

	ИТОГО
	
	
	
	
	1 228,3
	1 168,9
	


Специалист первой категории муниципального

                           хозяйства                                                                                                                                   М.П. Рубцова
